众程建材客户风险管理系统

最终版本需求梳理

一、项目定位

这是一个给混凝土/建材企业使用的内部风控小系统，目标不是做复杂的大平台，而是先把现在的：

Excel管理

人工判断

月度信用评级报告

应收账款跟踪

客户法律/经营风险排查

升级成一个可录入、可计算、可预警、可出报告的风控系统。

二、系统核心目标

系统最终要解决两类核心问题：

1. 应收账款风险管理

重点监控：

客户应收余额

已回款 / 未回款

到期日

逾期天数

账龄阶段

回款率

催收优先级

是否超过信用额度

是否需要停供 / 法务介入

2. 客户信用与外部风险管理

重点监控：

被起诉情况

被执行情况

失信情况

经营异常

税务 / 开票异常

历史欠款与逾期情况

付款习惯

订单稳定性

沟通情况

财务风险备注（现金流、负债率、担保等，允许人工录入）

三、使用场景

这个系统主要给以下角色使用：

财务

负责：

录入应收账款

更新回款

查看逾期和账龄

输出月度风险报告

业务部门 / 事业部

负责：

反馈客户跟进情况

更新客户付款习惯、沟通情况

填写经营风险备注

按催收优先级跟进客户

管理层

负责看结果，不做复杂录入，主要看：

总应收

总未收

逾期金额

高风险客户

诉讼客户

C/D级客户

90天以上坏账风险

法务

负责接收：

90天以上逾期客户

拟起诉客户

高风险客户清单

四、系统边界

这次需求的重点是：

要做的

客户资料管理

合同管理

应收账款管理

风险记录管理

信用评分

风险预警

催收管理

月度信用评级报告

管理看板

这次先不做复杂的

ERP深度集成

自动抓取所有外部数据

复杂审批流

多公司多账套

手机端完整App

大型BI系统

也就是说，先做一个小而实用的第一版。

五、技术路线结论

这个系统的主体不是 OpenClawd / OpenClaw。

最终技术定位应为：

1. 主体系统

用国内低代码平台或内部网页系统承载：

数据表

表单录入

自动计算

报表展示

权限管理

适合你的现状，因为你现在：

在中国

用 Excel

不会 Python

财务不能依赖国外网站

2. OpenClaw 的角色

OpenClaw 只作为AI助手层使用，不作为主系统。

它适合做：

风险分析说明

自动生成月度报告文案

在聊天软件里做查询机器人

生成催款建议

生成领导汇报话术

最终架构应该是：

Excel / 低代码系统 / 内部数据库

→ 计算风险

→ 生成报表

→ OpenClaw 做 AI 分析和机器人查询

六、部署和使用要求

因为你在中国，所以必须满足：

财务日常使用不需要登录国外网站

数据尽量放在国内环境

操作简单，最好网页就能用

不依赖翻墙

后续能接企业微信更好

因此要求：

优先考虑：

简道云

明道云

氚云

或公司自己部署的国内网页系统

七、数据来源

系统数据分成两部分：

1. 内部数据

来源于你们现有 Excel 和人工录入，包括：

客户基础信息

合同信息

应收账款

已回款

项目信息

业务负责人

历史逾期

客户沟通情况

经营稳定性

财务风险备注

2. 外部风险数据

来源于人工查询或后续接入第三方平台，包括：

诉讼

被执行人

失信被执行人

经营异常

税务 / 开票异常

八、系统模块设计

最终版本建议分成9个模块：

客户管理、合同管理、应收账款管理、账龄分析、客户风险记录、信用评分、信用额度控制、催收管理、风控看板。

九、评分模型要求

总分100分：

信用风险40%

经营风险30%

财务风险30%

评级标准：

90分以上 A+

80–89 A

70–79 B

60–69 C

60以下 D

十、预警规则要求

逾期 >30天 预警

逾期 >60天 中风险

逾期 >90天 高风险

逾期 >120天 坏账重点关注

十一、输出成果要求

系统可输出：

客户信用评级报告

应收账款风险报告

催收优先级清单

管理层风控看板

十二、与现有文档的关系

现有《客户信用评级报告》继续保留为输出结果，但中间的数据处理实现系统化。

十三、第一阶段实施范围

第一阶段建立：

客户表

合同表

应收账款表

风险记录表

信用评分表

风控看板

催收优先级表

十四、实施顺序

1 整理Excel数据结构

2 先跑Excel版本

3 导入低代码系统

4 接入OpenClaw AI分析

十五、最终总结

建立一个适合建材企业的客户风险与应收账款管理系统，实现从人工Excel管理到系统化风控管理的升级。